AI VIDEO
STUDIO

# Бизнес-план SaaS
для ИИ-редактирования видео

Российский рынок · кредитная монетизация · Polza AI API · план запуска и проверки юнит-экономики

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Рабочая версия для основателя. Документ предназначен для принятия решений, разработки MVP, первых продаж и проверки финансовых гипотез.

Дата актуализации открытых источников: 11 октября 2026 года.

Рабочее название продукта: AI Video Studio (название не утверждено).

Важное ограничение: финансовые расчёты — сценарии для проверки, а не гарантированный прогноз. Цены моделей и доступность провайдера могут меняться.

# Содержание

1. Резюме проекта и решение, которое предлагается принять

2. Концепция продукта и ценность для клиента

3. Клиенты, задачи и первоначальная ниша

4. Продукт: сценарии использования и MVP

5. Позиционирование и конкуренция

6. Бизнес-модель и кредитная система

7. Тарифы и пользовательские правила

8. Юнит-экономика: формулы и сценарии

9. Финансовый сценарий на 12 месяцев

10. Маркетинг, продажи и каналы привлечения

11. Валидация спроса до разработки

12. Техническая архитектура и интеграция Polza AI

13. Управление качеством, повторами и отказами

14. Данные, безопасность, право и налоги

15. Поддержка и операционные процессы

16. Метрики продукта и дашборд основателя

17. План запуска на 90 дней

18. Реестр рисков и меры управления

19. Критерии Go / No-Go

20. Практические шаблоны: лендинг, outreach, интервью

21. Допущения, которые требуется проверить

22. Источники и ссылки

Приложение A. Чек-лист перед коммерческим запуском

Приложение B. Словарь основных метрик

Принцип чтения: все цифры, связанные с ценами, конверсией, оттоком, CAC и объёмом рынка, разделены на подтверждённые публичные сведения и гипотезы. Гипотезы необходимо заменить фактическими данными после первых тестов.

1. Резюме проекта и решение, которое предлагается принять

Главный тезис: начинать не с универсального редактора, а с узкого рабочего результата, который клиент готов покупать регулярно.

Проект — веб-SaaS для создания и редактирования коротких видео с помощью генеративных моделей. Пользователь загружает исходный ролик или референс, формулирует задачу, выбирает режим обработки и получает вариант видео. Продукт оркестрирует работу моделей через агрегатор Polza AI, управляет кредитами, очередью задач, файлами, повторами, историей и оплатой.

Основная ценность продукта не в доступе к одной модели как таковой. Ценность — в готовом рабочем процессе: понятная задача, управляемая стоимость, прозрачное списание, повторяемые настройки, сохранённые версии, быстрое сравнение вариантов и экспорт результата.

Рекомендация Запускать проект можно как контролируемый коммерческий эксперимент. Не стоит вкладываться в широкий редактор и крупный рекламный бюджет до подтверждения четырёх условий: модель доступна через Polza стабильно; права и коммерческий сценарий использования API письменно прояснены; пользователи платят за конкретный результат; стоимость полезного финального видео оставляет достаточную маржу.

## Что именно предлагается

| Область | Стартовая рекомендация |
| --- | --- |
| Продукт | Веб-приложение для коротких рекламных роликов и управляемого редактирования исходного видео. |
| Основной рынок | Россия; сначала русскоязычные профессионалы, малые команды и бизнесы. |
| Первая аудитория для теста | SMM-специалисты, небольшие агентства и продавцы, которым регулярно нужны видео для продвижения. |
| AI-провайдер | Polza AI как агрегатор доступа; Gemini Omni 1.1 Flash — первая проверяемая модель, но архитектура не должна зависеть только от неё. |
| Монетизация | Пакеты кредитов плюс подписки; списание кредитов зависит от ожидаемой стоимости и параметров операции. |
| Публичные стартовые цены для теста | Starter — 2 490 ₽ за 10 кредитов; Pro — 6 990 ₽ за 30 кредитов. Это гипотезы, не утверждённый прайс. |
| Бесплатный доступ | Без неограниченных дорогостоящих генераций. Деморежим, ограничение параметров, лимит попыток. |
| Главная задача первых 90 дней | Получить 10–20 платящих клиентов, измерить себестоимость полезного финального ролика, повторное использование и CAC. |

## Критические факты на дату документа

Каталог Polza AI указывает для модели google/gemini-omni-1.1-flash диапазон от 48 до 189 ₽ за видео. Для 4K на странице показаны примеры: 4 секунды — 111 ₽, 6 секунд — 126 ₽, 8 секунд — 142 ₽, 10 секунд — 158 ₽. Это публичная витрина, а не гарантированная фиксированная цена на весь срок [1].

В индексированном состоянии страницы на момент исследования статус провайдера отображался как «временно недоступен». Перед планированием MVP необходимо перепроверить текущую доступность и выполнить реальный API-вызов [1].

Polza описывает себя как технический шлюз к моделям сторонних поставщиков и оставляет за собой право менять состав доступных провайдеров и моделей [2]. Это снижает интеграционные издержки, но не устраняет риск доступности и изменения условий.

Polza публикует единый Media API; генерация выполняется асинхронно: первый запрос возвращает идентификатор операции, результат забирается отдельным запросом [3]. Очередь, статусы, повторы и восстановление задач должны быть частью MVP.

## Что не делать на старте

Не обещать пользователю гарантированное качество или фиксированное время генерации, пока это не измерено на реальных задачах.

Не продавать «безлимит» при переменной и высокой себестоимости каждой операции.

Не давать полноценный годовой тариф блогерам без ограничений и измерения результата.

Не давать дорогие генерации всем новым регистрациям: это может превратить бесплатную воронку в основной источник расходов.

Не считать цены в каталоге, конверсию, отток и CAC подтверждёнными метриками до проведения собственных тестов.

2. Концепция продукта и ценность для клиента

## Проблема клиента

Создание рекламного видео традиционным способом требует съёмки, монтажа, графики, ретуши, согласований или работы подрядчика. Универсальные генераторы облегчают отдельные этапы, но результат часто требует итераций, а пользователь не всегда понимает, почему модель изменила важные детали, сколько будет стоить ещё одна попытка и как повторить удачный вариант.

Продукт должен сокращать путь от идеи до пригодного к публикации видео, а не просто запускать генеративную модель. Пользователь платит за контроль над процессом и повышение скорости производства контента. Если продукт выдаёт лишь тот же результат, что прямой интерфейс модели или бот-конкурент, удержание и возможность брать премию за удобство будут низкими.

## Пользовательский job-to-be-done

| Когда пользователь… | Он хочет… | Продукт должен… |
| --- | --- | --- |
| Готовит короткую рекламу товара или услуги | Получить несколько визуально сильных вариантов без сложного монтажа | Предлагать готовые сценарии, настройки кадра, длительности и экспорта. |
| Редактирует уже снятое видео | Изменить отдельные элементы сцены, не пересоздавая весь ролик вручную | Поддерживать исходное видео/референсы и ясно показывать ограничения модели. |
| Работает с клиентскими проектами | Выполнять предсказуемые итерации и контролировать бюджет | Показывать цену операции до запуска, историю, версии, кредиты и статусы. |
| Тестирует креативы | Быстро сравнить несколько гипотез | Сделать дублирование промпта и вариантов удобным, не скрывая стоимость. |
| Работает в небольшой команде | Сохранять результаты, шаблоны и историю согласований | Организовать проекты, названия задач, скачивание и повторное использование. |

## Ключевое обещание продукта

Формулировка для теста «Создавайте и редактируйте короткие рекламные видео с помощью ИИ — с понятной стоимостью каждой попытки, сохранением версий и экспортом результата без сложного монтажа».

Это обещание намеренно конкретнее, чем «нейросеть делает любое видео». Оно задаёт границы: короткие ролики, профессиональные маркетинговые задачи, управление версиями и прозрачная стоимость. После первых интервью формулировку следует заменить языком реальных клиентов.

## Что является продуктом, а что — технологией

Технология: генерация/редактирование видео через Gemini Omni или альтернативную модель.

Продукт: сценарии задач, интерфейс подготовки запроса, предварительная цена, очередь, библиотека результатов, контроль кредитов, экспорт и повторная обработка.

Преимущество: накопленные шаблоны под конкретные задачи, сравнительные тесты, пользовательские пресеты, надёжность, скорость рабочего процесса и сервисная поддержка.

Защита бизнеса: не эксклюзивность модели, а качество UX, фокус на нише, шаблоны, повторяемость и интеграции.

3. Клиенты, задачи и первоначальная ниша

Не нужно пытаться сразу обслуживать всех, кто интересуется нейросетями. У любителя, автора коротких роликов, селлера маркетплейса и рекламного агентства разная готовность платить, разные критерии успеха и разная стоимость поддержки. Позиционирование «видео для всех» усложняет рекламное сообщение и измерение удержания.

## Сегменты для проверки

| Сегмент | Потенциальная ценность | Риск/барьер | Приоритет теста |
| --- | --- | --- | --- |
| SMM-фрилансеры и небольшие агентства | Регулярно делают контент для нескольких клиентов; ценят скорость и повторяемость. | Качество должно быть достаточно стабильным; важны коммерческие права и экспорт. | Высокий |
| Селлеры маркетплейсов | Нужны демонстрационные видео товаров и рекламные материалы. | Нельзя искажать внешний вид, упаковку, надписи и реальные свойства товара. | Высокий, если модель сохраняет предмет |
| Малые бренды и e-commerce команды | Нужны креативы для рекламы, сайта и социальных сетей. | Могут требовать бренд-контроль, согласование и повторяемый стиль. | Средний |
| Индивидуальные авторы коротких видео | Хотят эффекты, замену окружения, необычные переходы и эксперименты. | Сильная чувствительность к цене; много бесплатного/разового использования. | Средний |
| Крупные продакшены | Могут оплачивать рабочие места и объём обработки. | Длинный цикл продаж, требования по SLA, правам, данным и интеграциям. | Позже |

## Как выбрать первую нишу

Рабочая гипотеза — начать с SMM-специалистов и небольших агентств, которые делают короткие рекламные креативы. Этот сегмент позволяет быстро показать пользу через демонстрацию «до/после», собрать повторяющиеся задачи и получить прямую обратную связь. Параллельно можно тестировать селлеров маркетплейсов, но не обещать идеальное сохранение товара, пока оно не подтверждено тестами.

Окончательный выбор должен происходить после 15–20 интервью и первых тестов с реальными исходниками. Признаки сильной ниши: клиент часто выполняет задачу; результат измерим; есть бюджет; он готов дать реальный исходник; проблема достаточно болезненна, чтобы оплатить пилот; и продукт способен стабильно решать задачу.

## Критерии квалифицированного клиента

Уже производит видео для бизнеса или клиентов, а не только интересуется нейросетями.

Выполняет похожие задачи каждую неделю или месяц.

Может назвать стоимость текущего процесса: часы монтажа, подрядчик, рекламный бюджет или число креативов.

Готов предоставить обезличенный или разрешённый к обработке пример и оценить результат по конкретным критериям.

Готов заплатить за пилот либо внести предоплату за ограниченный пакет, если результат отвечает ожиданиям.

4. Продукт: сценарии использования и MVP

## Первичный пользовательский путь

1.	Пользователь выбирает конкретную задачу: например, создать рекламный вариант, изменить окружение, оживить изображение или доработать исходный клип.

2.	Загружает видео/изображение или выбирает разрешённый пример из библиотеки. До загрузки ему показаны требования к формату, допустимые размеры и политика хранения.

3.	Заполняет промпт. Продукт предлагает шаблон и необязательные поля: объект изменения, стиль, движение камеры, формат кадра, длительность и разрешение.

4.	Видит предварительный расчёт кредитов и ориентировочную цену операции. Цена включает выбранную модель и параметры; в интерфейсе указано, как будут обрабатываться ошибки тарифа/провайдера.

5.	Подтверждает запуск. Сервер проверяет баланс, лимиты, статус модели и доступность файлов, создаёт задачу и резервирует/списывает кредиты по прозрачной политике.

6.	Пользователь видит прогресс, может покинуть страницу и вернуться к результату позже. Задача продолжает обрабатываться сервером.

7.	По завершении пользователь сравнивает исходник и результат, скачивает файл, дублирует промпт или запускает новую версию.

8.	При ошибке продукт объясняет статус и применяет заранее раскрытое правило возврата/восстановления кредитов.

## Что обязательно входит в MVP

| Функция | Почему нужна | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| Регистрация и аккаунт | Привязка задач, кредитов, оплат и прав пользователя. | Must |
| Загрузка файлов с проверкой | Тяжёлые видео не должны бесконтрольно попадать в API или хранение. | Must |
| Формы задач и промпт-шаблоны | Помогают новичку сформулировать запрос и уменьшают бессмысленные попытки. | Must |
| Предварительный кредитный расчёт | Предупреждает неожиданные списания и поддерживает прозрачность цены. | Must |
| Асинхронная очередь и статусы | Модель может вернуть идентификатор задачи; ожидание должно быть управляемым. | Must |
| История задач и скачивание | Пользователь должен вернуться к результату и понять, что было запущено. | Must |
| Баланс и журнал списаний | Проверяемая кредитная экономика и меньше споров с поддержкой. | Must |
| Платёжный сценарий и чеки/документы | Нужны для коммерческого запуска в выбранной юрисдикции. | Must |
| Базовая поддержка и обработка ошибок | Управляет доверием и возвратами. | Must |
| Командные рабочие пространства | Полезны для агентств, но увеличивают сложность. | Later |
| Пакетная обработка, API для клиентов, интеграции | Дополнительная монетизация после подтверждения спроса. | Later |
| Продвинутый таймлайн-монтаж | Это уже отдельный продуктовый класс и увеличивает сроки разработки. | Не в MVP |

## Что сознательно исключить из первого релиза

Полноценный монтажный таймлайн с дорожками, ключевыми кадрами, масками и многослойной цветокоррекцией.

Безлимитный тариф и генерации без предварительного расчёта стоимости.

Сложную командную систему с ролями и согласованиями до появления нескольких агентств-клиентов.

Гарантии «идеального результата с первого раза» или «любое видео за 10 секунд». Сроки генерации нужно измерить; каталожное описание не является SLA.

## Критерии качества результата

Оценивать качество необходимо по прикладным критериям, а не только по субъективной красоте. В зависимости от ниши проверяются: сохранение ключевого объекта; отсутствие артефактов; соответствие инструкции; устойчивость деталей по кадрам; пригодность кадрирования; совпадение с бренд-гайдом; допустимый уровень изменения исходника; наличие/отсутствие звука; возможность публикации без дополнительного монтажного часа.

| Критерий | Метод измерения | Начальная цель для пилота |
| --- | --- | --- |
| Успешная операция | Результат получен без системной ошибки API/файла. | Не менее 95% после исключения отказов модели и плановых сбоев; цель уточнить после пилота. |
| Пригодность результата | Оценка клиентом по заранее согласованной шкале. | 50–60% результатов «можно использовать после небольших правок»; гипотеза. |
| Среднее число попыток | Все платные операции / финальные одобренные ролики. | Сначала измерить; целевой ориентир — снижать из месяца в месяц. |
| Время до полезного результата | Время от загрузки первого исходника до утверждённой версии. | Сравнить с существующим процессом клиента. |
| Стоимость финального видео | Все прямые переменные расходы / принятые финальные ролики. | Должна оставлять плановую маржу после учёта попыток. |

5. Позиционирование и конкуренция

Пользователь сравнивает продукт не только с другими SaaS-сервисами, но и с Telegram-ботами, агрегаторами, отдельными моделями, монтажными приложениями и самостоятельным монтажом. Для рынка важны не только «какая нейросеть под капотом», но также цена за успешный результат, удобство, доступность, доверие и предсказуемость.

## Конкурентные категории

| Категория | Сильная сторона | Как конкурировать |
| --- | --- | --- |
| Прямые интерфейсы моделей | Быстрый доступ к новому функционалу и иногда широкий набор настроек. | Дать готовый workflow, шаблоны под нишу, удобную историю, проекты и понятные кредиты. |
| Агрегаторы AI-видео | Много моделей в одном месте, возможность выбирать по цене и качеству. | Не повторять только каталог; продавать решение задачи и устойчивый рабочий процесс. |
| Telegram-боты | Низкий порог входа, знакомый интерфейс, быстрое тестирование. | Предложить контроль версий, предсказуемую оплату, большие файлы, историю, приватность и поддержку. |
| Монтажные приложения | Зрелый монтаж, таймлайн, экспорт, ручной контроль. | Не заменять весь монтаж; автоматизировать конкретные операции и выдавать материал для финальной сборки. |
| Фрилансеры и агентства | Человеческий контроль качества и кастомизация. | Экономить время на черновиках и повторяемых операциях, а не утверждать, что полностью заменяет специалиста. |

## Позиционирование, которое стоит проверить

Для SMM и агентств «Быстро создавайте дополнительные варианты рекламного видео из исходного материала. Вы видите стоимость перед каждым запуском, сохраняете историю версий и не теряете проекты между попытками».

Для e-commerce «Готовьте короткие визуальные концепты для продвижения товара — с проверкой того, насколько точно модель сохраняет предмет и бренд». Не обещать сохранение товара до успешных тестов.

## Защита от копирования

Шаблоны, ориентированные на одну категорию задач и основанные на реальных результатах пилота.

Библиотека проектов, версии, повторный запуск и понятное сравнение «до/после».

Собственные бенчмарки моделей по одинаковым исходникам и критериям, чтобы выбирать подходящий движок.

Интеграции и групповые процессы для SMM-команд и агентств.

Аналитика стоимости: какие режимы, шаблоны и типы запросов дают лучший результат за рубль.

Клиентская база, пользовательские привычки и поддержка — не как lock-in, а как реальная экономия времени.

6. Бизнес-модель и кредитная система

## Почему не следует использовать безлимит

Себестоимость зависит от модели, длительности, разрешения, входных материалов и повторных попыток. При безлимитной подписке наиболее активные пользователи могут съесть весь валовой доход тарифа. Кредитная модель делает расход конечным, позволяет тарифицировать дорогие операции дороже и связывает потребление вычислений с оплатой.

## Определение кредита

Ключевое продуктовое решение Не рекомендую закреплять правило «1 кредит = 1 API-вызов при любых параметрах». Лучше определить 1 кредит как стандартную единицу бюджета обработки, а списание за операцию рассчитывать по ожидаемой прямой себестоимости. API-вызов и продуктовый кредит — разные сущности.

Если каждая операция будет стоить одинаковое количество кредитов, пользователь, выбирающий дешёвый режим, и пользователь, выбирающий дорогой 4K-режим, создадут разную себестоимость для бизнеса при той же выручке. Это особенно опасно на верхней границе опубликованного диапазона Polza AI.

## Предлагаемая стартовая логика списания

Таблица ниже — стартовая гипотеза для теста, основанная на диапазоне цены Polza AI и условных 10 ₽ инфраструктуры на операцию. Суммы и границы следует настроить после реальных замеров. В интерфейсе списание показывается до запуска; при изменении параметров оценка пересчитывается.

| Ожидаемая прямая себестоимость операции | Списание из баланса | Назначение |
| --- | --- | --- |
| До 65 ₽ | 0,5 кредита | Самый дешёвый черновой режим. |
| 66–115 ₽ | 1 кредит | Стандартная операция. |
| 116–160 ₽ | 1,5 кредита | Дороже среднего; например отдельные варианты длительности/разрешения. |
| 161–205 ₽ | 2 кредита | Высокозатратная операция. |
| Более 205 ₽ | 2,5 кредита или операция недоступна в базовом тарифе | Защитный порог: не запускать операцию, пока не отображена и не подтверждена новая цена. |

Вместо статических названий «360p = 0,5, 720p = 1, 1080p = 1,5, 4K = 2» безопаснее привязывать списание к текущей цене операции, а не только к разрешению. Это важно, потому что прайс может поменяться или поставщик может тарифицировать отдельные режимы иначе. В пользовательском интерфейсе можно показывать упрощённый ярлык, но сервер должен рассчитывать кредитную стоимость по актуальной таблице цен.

## Основные принципы кредитной системы

Баланс проверяется сервером непосредственно перед подтверждением задачи.

Списание и возврат записываются в неизменяемый журнал операций: дата, user_id, task_id, тип события, число кредитов, причина, статус.

На этапе запуска используется резервирование кредитов или безопасное атомарное списание, чтобы параллельные запросы не уходили в минус.

Успешный запрос поставщика не всегда означает полезный результат пользователю. Политика начисления/возврата за технический сбой должна быть отдельной от политики повторной генерации по желанию пользователя.

Повторная генерация по инициативе пользователя — новая платная операция, если продукт явно не обещает бесплатный повтор.

Срок действия, перенос остатков, возвраты, промокоды и бонусы должны быть описаны в оферте без двусмысленностей.

Защитные лимиты: максимум параллельных задач, дневной лимит расходов, максимальная длительность файла, лимит загрузок и действия против злоупотребления промокодами.

7. Тарифы и пользовательские правила

## Тарифы для тестирования спроса

| Тариф | Цена | Кредиты | Цена кредита | Кому подходит |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разовый пакет S | 990 ₽ | 4 | 247,50 ₽ | Нерегулярные задачи, тестовое использование. |
| Starter | 2 490 ₽ | 10 | 249 ₽ | Один специалист с регулярными, но небольшими объёмами. |
| Pro | 6 990 ₽ | 30 | 233 ₽ | Активный специалист или небольшая команда. |
| Studio (позже) | от 14 900 ₽ | 60+ по результатам замеров | Зависит от объёма | Агентство после появления командных функций и истории потребления. |

Разовый пакет S и подписку следует сравнить отдельно: подписка создаёт регулярную выручку, разовый пакет уменьшает обязательства клиента и может быть проще для рынка, где пользователь не уверен в частоте потребления. Не следует добавлять сразу много тарифов — на старте достаточно разового пакета, Starter и Pro.

Цены выше взяты из исходной бизнес-гипотезы и не подтверждены рыночным тестом. Особенно важно измерить воспринимаемую ценность и среднее число кредитов на финальный ролик. Дешёвый входной пакет может снизить барьер, но также увеличивает платёжные комиссии относительно чека.

## Что пользователь должен видеть перед запуском

Выбранная модель и режим обработки.

Длительность и разрешение выходного видео; предупреждение об ограничениях модели.

Текущая цена в кредитах и что будет списано при запуске.

Политика повторного запуска и возврата кредитов при ошибке.

Пояснение, что генеративный результат может отличаться от исходника и потребовать платной итерации.

Указание, как долго хранятся исходник и результат и как удалить данные.

## Бесплатный доступ

Бесплатный план — маркетинговый бюджет, а не бесплатная функция. Если генерация стоит 110 ₽, то 1000 бесплатных операций могут стоить порядка 110 000 ₽ до учёта инфраструктуры, а при дорогих режимах — больше. Поэтому бесплатный режим должен быть осознанным каналом получения обратной связи и конверсии.

| Механика | Плюсы | Минусы | Стартовая рекомендация |
| --- | --- | --- | --- |
| Одна дешёвая демо-операция в ограниченном режиме | Понятно пользователю, даёт увидеть качество. | Имеет прямую стоимость, возможны мультиаккаунты. | Только после подтверждения контакта, с ограничением параметров и частоты. |
| Демо на собственном заранее созданном примере | Почти нет затрат на индивидуальную генерацию. | Может не отражать качество на исходнике клиента. | Использовать как первый экран лендинга. |
| Триал по кредитам после первой оплаты | Почти полностью защищает от бесплатного злоупотребления. | Снижает число людей, которые попробуют продукт. | Подходит для B2B-пилота. |
| Реферальные кредиты за регистрацию | Может ускорить регистрации. | Риск дорогого нецелевого трафика и мультиаккаунтов. | Не использовать как базовую механику. |
| Бонус после оплаты/второго платежа приглашённого | Расход возникает рядом с подтверждённой выручкой. | Нужно учитывать бонусы в марже. | Предпочтительный вариант. |

8. Юнит-экономика: формулы и сценарии

## Переменные и обозначения

COGS — прямые переменные расходы на оказание услуги: API-вызов, хранение/выдача файла и иные операции, пропорциональные использованию. Gross Profit = выручка минус COGS. Gross Margin = Gross Profit / выручка. Contribution Margin ниже валовой прибыли и дополнительно учитывает переменные платёжные расходы и применимые налоги, если они рассчитываются с выручки. CAC — расходы на привлечение нового платящего клиента / число новых платящих клиентов.

## Сценарии себестоимости одной операции

Витрина Polza AI показывает диапазон 48–189 ₽ за видео, а также несколько примеров для 4K. Для простой чувствительности добавлены условные 10 ₽ инфраструктуры на операцию. Эти 10 ₽ — допущение для модели; фактические затраты нужно измерить на собственном стеке [1].

| Сценарий | API, ₽ | Инфраструктура, ₽ | Итого COGS, ₽ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Низкий | 48 | 10 | 58 | Нижняя граница витрины; не означает, что любой тестовый режим стоит столько. |
| Средний — иллюстративный | 110 | 10 | 120 | Удобный стресс-тест; не следует считать его измеренным средним. |
| 4K / 8 секунд из примера Polza | 142 | 10 | 152 | Витрина указывает 142 ₽ для 4K, 8 секунд [1]. |
| Высокий | 189 | 10 | 199 | Верхняя граница диапазона; проверять фактические параметры и цену. |

## Что происходит, если один вызов всегда стоит один кредит

| Цена пакета | Стоимость 1 кредита | COGS на 10 запросов при 58 ₽ | Маржа | COGS на 10 запросов при 199 ₽ | Маржа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Starter: 2 490 ₽ / 10 | 249 ₽ | 580 ₽ | 76,7% | 1 990 ₽ | 20,1% |
| Pro: 6 990 ₽ / 30 | 233 ₽ | 580 ₽ на 10 вызовов | 75,1% | 1 990 ₽ на 10 вызовов | 14,6% |

Этот расчёт показывает, почему цена на кредит должна отражать не просто число API-вызовов. Если потребитель может запускать дорогие запросы за тот же кредит, продукт отдаёт почти всю выручку на COGS ещё до эквайринга, налогов, маркетинга и поддержки.

## Иллюстрация переменного списания

| COGS на операцию | Кредитов | Выручка Starter | Валовая маржа | Выручка Pro | Валовая маржа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 ₽ | 0,5 | 124,50 ₽ | 53,4% | 116,50 ₽ | 50,2% |
| 110 ₽ | 1,0 | 249,00 ₽ | 55,8% | 233,00 ₽ | 52,8% |
| 152 ₽ | 1,5 | 373,50 ₽ | 59,3% | 349,50 ₽ | 56,5% |
| 199 ₽ | 2,0 | 498,00 ₽ | 60,0% | 466,00 ₽ | 57,3% |

Эта конструкция удерживает валовую маржу примерно в районе 50–60% при указанных сценариях. Но она работает только в случае корректного определения COGS, актуальной цены до запуска и отсутствия крупных неучтённых расходов. Если цена провайдера изменится, таблица списания должна оперативно обновляться.

## Starter: пример полной переменной экономики

| Статья | Сумма | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Выручка | 2 490 ₽ | 10 кредитов; средняя выручка за кредит — 249 ₽. |
| Прямые расходы API + инфраструктура | −1 100 ₽ | Сценарий условно предполагает 10 операций по 110 ₽ all-in. |
| Эквайринг | −100 ₽ | Условно 4% выручки; реальная ставка зависит от платёжного провайдера и способа оплаты. |
| Налоговый резерв | −149 ₽ | Иллюстрация 6% выручки; не налоговая рекомендация и не универсальный режим. |
| Остаток после переменных расходов | 1 141 ₽ | Около 45,8% выручки до фиксированных расходов, маркетинга, поддержки и зарплат. |

Важно: 6% налога показаны только как сценарная переменная для планирования. Правовой режим, применимость НДС и возможность учитывать расходы зависят от структуры бизнеса и действующих требований. В 2026 году ФНС указывает порог освобождения от НДС для УСН 20 млн ₽ дохода за 2025 год, а в 2027 году порог снижается до 15 млн ₽ дохода за 2026 год; при переходе порогов правила меняются. Нужна сверка с бухгалтером по конкретному режиму [6].

## LTV и допустимый CAC

Упрощённый подход — считать LTV по валовой прибыли. Если месячная валовая прибыль на клиенте равна 1 390 ₽, а средняя жизнь клиента — четыре оплаченных месяца, то LTV по валовой прибыли = 5 560 ₽. При целевом отношении LTV/CAC = 3 допустимый CAC равен примерно 1 853 ₽. Но если использовать Contribution LTV после эквайринга и условного налога, цифра станет ниже.

| Параметр | Сценарное значение | Как использовать |
| --- | --- | --- |
| Средняя месячная выручка Starter | 2 490 ₽ | Цена пакета/подписки, не ARPU всей базы. |
| Валовая прибыль в базовом сценарии | 1 390 ₽/мес | 2 490 минус 1 100 прямых расходов. |
| Средняя оплаченная жизнь | 2 / 4 / 6 месяцев | Только гипотезы до анализа когорт. |
| Валовой LTV | 2 780 / 5 560 / 8 340 ₽ | Валовая прибыль × оплаченные месяцы. |
| CAC при LTV/CAC = 3 | 927 / 1 853 / 2 780 ₽ | Нужен фактический LTV; формула не доказывает, что такой CAC достижим. |
| CPA регистрации при конверсии регистрации в оплату 3% | 28 / 56 / 83 ₽ | Грубый предел: допустимый CAC × 3%; зависит от сценария и источника трафика. |

Обозначение «ARPU» нужно использовать точно. 2 490 ₽ — это доход от одного клиента Starter за оплаченный месяц. ARPU всей базы должен включать и бесплатных пользователей, если знаменатель — все активные пользователи. Для экономики платящих клиентов точнее отдельно отслеживать ARPPU, то есть выручку на платящего пользователя.

## Стоимость бесплатной воронки

Если каждая зарегистрировавшаяся персона запускает одну бесплатную генерацию стоимостью 110 ₽, а в оплату конвертируется 3% регистраций, то расходы на пробники на одного платящего клиента составят: 110 ₽ / 3% ≈ 3 667 ₽. Это не универсальный минимум: если пробник использует только часть зарегистрировавшихся или конверсия выше, стоимость меняется.

| Доля регистраций с пробником | Цена пробника | Конверсия в оплату | Пробников на платящего | Расход на пробники/платящего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100% | 110 ₽ | 3% | 33,3 | 3 667 ₽ |
| 30% | 110 ₽ | 3% | 10,0 | 1 100 ₽ |
| 30% | 58 ₽ | 3% | 10,0 | 580 ₽ |
| 30% | 58 ₽ | 6% | 5,0 | 290 ₽ |

Вывод: ограниченный деморежим, демонстрационное видео, квалифицирующий шаг до запуска и бонус за подтверждённую оплату предпочтительнее дорогой бесплатной генерации каждому новому пользователю.

9. Финансовый сценарий на 12 месяцев

Этот раздел — иллюстративная модель планирования, а не финансовое обещание. Она нужна, чтобы понять чувствительность проекта к числу платящих клиентов, себестоимости, CAC и постоянным расходам. Все значения подлежат замене данными MVP.

## Базовые допущения сценария

| Допущение | Базовое значение | Почему выбрано |
| --- | --- | --- |
| Средняя выручка на активного платящего в месяц | 2 800 ₽ | Условный микс подписок и разовых покупок около диапазона Starter/Pro. |
| Переменная себестоимость AI + инфраструктура | 45% выручки | Консервативная гипотеза, которая может ухудшиться при активном потреблении дорогих режимов. |
| Комиссии платежей | 4% выручки | Условная ставка для модели. |
| Налоговый резерв | 6% выручки | Иллюстративная переменная, требует подтверждения с бухгалтером. |
| Отток активных платящих в месяц | 25% | Исходная гипотеза. Не использовать без когортных данных. |
| CAC нового платящего клиента | 1 850 ₽ | Целевой уровень, выведенный из LTV/CAC 3 при прежней гипотезе LTV. |
| Постоянные операционные расходы | 150 000 ₽/мес | Лёгкая команда/инструменты/поддержка; не включает крупный штат и все разовые расходы. |

## Базовая траектория активных платящих пользователей

| Месяц | Активные платящие на конец | Новые платящие, оценка | Выручка, ₽ | Вклад после AI, оплаты и налогов, ₽ | Маркетинг при CAC 1 850 ₽ | Результат после фикс. расходов, ₽ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 20 | 56 000 | 25 200 | 37 000 | −161 800 |
| 2 | 35 | 20 | 98 000 | 44 100 | 37 000 | −142 900 |
| 3 | 55 | 28,8 | 154 000 | 69 300 | 53 188 | −133 888 |
| 4 | 80 | 38,8 | 224 000 | 100 800 | 71 688 | −120 888 |
| 5 | 110 | 50 | 308 000 | 138 600 | 92 500 | −103 900 |
| 6 | 145 | 62,5 | 406 000 | 182 700 | 115 625 | −82 925 |
| 7 | 185 | 76,3 | 518 000 | 233 100 | 141 063 | −57 963 |
| 8 | 230 | 91,3 | 644 000 | 289 800 | 168 813 | −29 013 |
| 9 | 280 | 107,5 | 784 000 | 352 800 | 198 875 | 3 925 |
| 10 | 340 | 130 | 952 000 | 428 400 | 240 500 | 37 900 |
| 11 | 410 | 155 | 1 148 000 | 516 600 | 286 750 | 79 850 |
| 12 | 490 | 182,5 | 1 372 000 | 617 400 | 337 625 | 129 775 |

Число новых платящих приблизительно рассчитано: новые = конечная активная база − 75% от прошлой базы, при предположении месячного оттока 25%. В действительности новые клиенты и активная база будут меняться; таблица не учитывает различия тарифов, разовые покупки, сезонность и возвраты. Значения округлены. Вклад после переменных расходов равен 45% выручки в данной иллюстрации.

## Сводка трёх сценариев

| Сценарий | Активные платящие к концу года | Выручка за год | CAC нового платящего | Фикс. расходы в месяц | Результат модели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Осторожный | 150 | 2,62 млн ₽ | 2 400 ₽ | 100 000 ₽ | −0,85 млн ₽ |
| Базовый | 490 | 6,66 млн ₽ | 1 850 ₽ | 150 000 ₽ | −0,58 млн ₽ |
| Оптимистичный | 1 000 | 12,61 млн ₽ | 1 400 ₽ | 220 000 ₽ | +0,41 млн ₽ |

Сценарии используют разные траектории пользовательской базы, CAC и постоянных расходов. Результат — упрощённая модель после AI/инфраструктуры, 4% оплаты, 6% условного налогового резерва, маркетинга и указанных постоянных расходов. Не учтены стартовые капитальные затраты, полноценная зарплата основателя, дополнительные юридические расходы, внеплановые потери, курсовые/тарифные скачки и налоги, отличные от сценарной прокси. Числа показывают возможный порядок денежной потребности, а не прогноз.

## Как использовать финансовую модель

Не выбирать рекламный бюджет по таблице до подтверждения цены и удержания.

Вести еженедельную модель фактических расходов API по каждой задаче, а не считать COGS только как среднюю стоимость одного вызова.

Разделять выручку предоплаченных кредитов и фактическое их потребление в управленческой аналитике; правила бухгалтерского признания подтверждать с бухгалтером.

Финансировать первые 2–3 месяца как эксперименты: цель — обучение и подтверждение спроса, не обязательная прибыль.

Если CAC превышает contribution LTV / 3, не масштабировать канал, пока не изменена конверсия, удержание, цена или маржа.

10. Маркетинг, продажи и каналы привлечения

## Маркетинговая стратегия: демонстрация результата

Для ИИ-видео визуальная демонстрация полезнее длинного описания функций. Основной формат — короткий пример исходника и результата, с ясной подписью задачи и честным показом ограничений. В каждом материале стоит показывать не только «вау-эффект», но и реальный use case: кому это экономит время и какой шаг пользователь должен повторить.

## Каналы по приоритету

| Канал | Как тестировать | Бюджетный принцип | Основная метрика |
| --- | --- | --- | --- |
| Прямые продажи в SMM/агентства | Персональное сообщение с релевантным примером, демо на разрешённом материале клиента, предложение пилота. | Время основателя и ограниченное число персонализированных демо. | Встречи → платный пилот → повторная покупка. |
| Органические короткие видео | 3–5 вариаций в неделю: исходник, результат, сценарий, цена/число попыток, урок из ошибки. | Сначала контролируемые расходы на генерации и производство контента. | Переходы, активация, первая оплата. |
| Микроинфлюенсеры | Небольшая интеграция с уникальным промокодом и ограниченным демопакетом. | Не выдавать годовой Pro; лимитировать бонусы и измерять результат. | Платящие клиенты и contribution LTV канала. |
| Telegram-каналы и сообщества | Посевы в нишевых каналах для SMM, e-commerce, creators; уникальные ссылки. | Малый тест нескольких аудиторий до закупки серии размещений. | Стоимость активированного пользователя и платящего клиента. |
| Реферальная программа | Бонус после первой оплаты или повторного платежа приглашённого клиента. | Кредиты считать по прямой себестоимости, ограничить мошенничество. | Реферальный CAC и доля повторных оплат. |
| Каталоги AI-продуктов | Публиковать после появления демонстрации и отзывов. | PR/SEO-эксперимент; не закладывать фиксированное количество регистраций. | Квалифицированные регистрации и первые покупки. |
| Платная реклама | Запускать после ясной посадочной страницы и настройки аналитики. | Ограниченный тест; отключать по платящему CAC и окупаемости. | Contribution CAC, payback, возвраты. |

## Пример воронки

Базовая воронка для анализа: показ → переход → регистрация → первая загрузка → первая успешная обработка → первая оплата → вторая покупка/продление. Не стоит оптимизировать только стоимость регистрации: дешёвая регистрация без использования продукта не даёт бизнес-ценности.

| Этап | Событие аналитики | Вопрос для диагностики |
| --- | --- | --- |
| Посещение | landing_view | Понимает ли человек ценность в первые 5–10 секунд? |
| Регистрация | signup_completed | Достаточно ли доверия и понятен ли следующий шаг? |
| Активация | first_file_uploaded / first_task_started | Может ли пользователь без помощи сформулировать задачу? |
| Первый результат | first_task_succeeded | Как часто задача завершается технически? |
| Полезный результат | result_marked_usable / export_clicked | Получил ли пользователь то, за что готов платить? |
| Оплата | payment_succeeded | Соответствует ли цена ценности и ожиданиям? |
| Повтор | second_paid_action / renewal_succeeded | Возвращается ли клиент ради повторяющейся задачи? |

## Правила реферальной программы

Награда начисляется после оплаты приглашённого пользователя, а лучше после второй оплаты, если бонус крупный.

Бонус ограничивается небольшим количеством кредитов и не может выводиться в деньги.

Кредиты начисляются только при выполнении условий программы; учитываются мультиаккаунты, self-referral, повторные карты/устройства и возвраты.

Перед запуском реферальной программы рассчитывается ожидаемая стоимость: вероятность начисления × кредитный бонус × COGS кредита.

Бонус не должен быть дороже допустимого CAC канала с учётом конверсии и удержания.

11. Валидация спроса до разработки

До полноценной разработки нужно проверить, покупает ли целевая аудитория не доступ к генеративной модели, а результат рабочего процесса. Наилучшее подтверждение — оплаченный пилот, а не лайк, позитивный отзыв или бесплатная регистрация.

## План из трёх этапов

| Этап | Что сделать | Выходной артефакт | Критерий перехода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Discovery, 1–2 недели | 15–20 интервью с выбранной аудиторией; собрать реальные задачи, процесс, стоимость времени и критерии качества. | Карта повторяющихся задач. | Найдено 1–2 задачи, которые повторяются и имеют бюджет. |
| 2. Concierge MVP, 1–2 недели | Выполнять задачи полу-вручную через Polza и простой интерфейс/форму; отслеживать расходы. | Результаты пилотов и таблица cost-per-useful-video. | Есть 5–10 платящих клиентов или явные предоплаты/пилоты. |
| 3. MVP, 4–8 недель | Создать очередь, кредиты, хранение, оплаты, историю, шаблоны и мониторинг на основании проверенного сценария. | Рабочий web MVP с лимитами и аналитикой. | Клиенты возвращаются и остаются в целевой contribution margin. |

## Вопросы для интервью

1.	Расскажите про последнее видео, которое вы делали для рекламы/клиента. Какой был процесс от идеи до публикации?

2.	Что было самым долгим или неприятным этапом? Сколько времени заняла задача?

3.	Сколько похожих роликов вы делаете в неделю или месяц?

4.	Каким инструментом пользуетесь сейчас и сколько он/подрядчик стоит?

5.	Какие ошибки в видео делают результат непригодным: изменение товара, лица, текста, бренда, движения или фона?

6.	Кто принимает решение об оплате инструмента и из какого бюджета?

7.	Как вы оцените результат, который можно использовать после небольшой правки?

8.	За что именно вы готовы заплатить: скорость, количество вариантов, качество, повторяемость или удобство?

9.	Можем ли мы провести платный пилот на 3–5 задачах и заранее зафиксировать критерии успеха?

## Предложение платного пилота

Продавайте ограниченный пилот как услугу с понятными условиями: согласованная задача, количество исходников, срок предоставления результата, критерии приемки, цена, правила обращения с файлами и возможные ограничения генеративной модели. Не обещайте абсолютно точный результат там, где качество зависит от модели.

В пилоте можно вручную помогать клиенту с промптами и выбором параметров, но каждую минуту и каждый вызов следует учитывать в расходах. Concierge-подход нужен для изучения повторяющейся задачи, а не для создания бизнеса, который навсегда останется ручным продакшеном.

12. Техническая архитектура и интеграция Polza AI

## Рекомендуемая архитектура

| Компонент | Роль | Ключевые требования |
| --- | --- | --- |
| Frontend web app | Загрузка файлов, промпт, параметры, цена, кредитный баланс, статус задачи и сравнение результатов. | Не содержит секретный API-ключ; быстрые статусы; понятные ошибки. |
| Backend API | Аутентификация, проекты, тарифы, лимиты, запуск и чтение задач. | Авторизация каждой операции, валидация файлов, идемпотентность. |
| Billing/Credits service | Резервация, списание, возврат, промокоды и журнал. | Атомарность, аудит, защита от повторного списания. |
| Task queue / worker | Постановка задач, опрос статуса, повторы и обработка уведомлений при наличии. | Retry с backoff, dead-letter queue, timeout и восстановление после перезапуска. |
| Polza AI Media API | Прокси-доступ к выбранной видеомодели. | Проверка доступности и текущей цены, ограничение параллельности, обработка ошибок. |
| Object storage | Исходники, результаты и превью. | Короткоживущие ссылки, правила удаления, лимиты размера и доступа. |
| Database | Пользователи, проекты, задачи, платежи, кредитные операции и журналы согласий. | Резервные копии, миграции, контроль доступа и аудит. |
| Observability | Логи, метрики, алерты, стоимость и ошибки по провайдерам. | Не логировать лишнее содержимое видео/промптов; correlation ID для задач. |

## Особенности Media API

Страница Polza AI для модели указывает идентификатор google/gemini-omni-1.1-flash и пример использования POST /api/v1/media. Подборка видеомоделей описывает асинхронный workflow: первый запрос создаёт задачу и возвращает ID; готовый результат запрашивается через /api/v1/media/{ID}/operations [1][3]. Точный формат ответа, статусы, лимиты, ссылочную доступность результата и параметры ошибок необходимо взять из актуальной документации и подтвердить интеграционным тестом.

### Пример запроса по документации Polza

POST https://polza.ai/api/v1/media

Authorization: Bearer <POLZA_AI_API_KEY>

Content-Type: application/json

{

"model": "google/gemini-omni-1.1-flash",

"input": {

"prompt": "Описание сцены или инструкции редактирования",

"aspect_ratio": "16:9",

"duration": "4",

"resolution": "720p"

}

}

Этот фрагмент иллюстрирует формат и не является готовым production-клиентом. Поля запроса, формат файлов и допустимые значения нужно сверить с текущей документацией на момент разработки. Полный API-ключ хранится только в серверной среде секретов.

## Надёжный workflow задачи

1.	Backend рассчитывает цену операции и проверяет баланс пользователя.

2.	Кредиты резервируются в транзакции; создаётся внутренний task_id, связанный с пользователем и параметрами.

3.	Воркер вызывает Media API и сохраняет внешний operation ID и ответ провайдера без лишнего чувствительного содержимого.

4.	Воркер проверяет статус с экспоненциальным backoff, соблюдает лимит частоты и общий timeout.

5.	После успешного результата файл проверяется, копируется в контролируемое хранилище и связывается с внутренней задачей.

6.	При технической ошибке применяется классификация: автоматический повтор, ожидание пользователя, восстановление кредитов или окончательный отказ.

7.	Статус и причина записываются в журнал, а пользователю показывается понятное сообщение.

## Защита от зависимости от одной модели

Использование Polza упрощает смену модели, потому что каталог предоставляет единый API, но не делает разные модели взаимозаменяемыми. Отличаются параметры, длительность, разрешения, входные типы, форматы результата, политики и качество. Модельный слой должен изолировать детали провайдера от бизнес-логики: унифицированные внутренние операции, адаптеры, единая система статусов и таблица возможностей каждой модели.

| Подсистема | Что хранить |
| --- | --- |
| Model registry | Внутренний ID, ID модели Polza, дата последней проверки, разрешённые параметры, стоимость, ограничения и тестовые результаты. |
| Pricing service | Версия прайса, дата действия, источник цены, формула списания, страховой запас и ограничения. |
| Provider health | Последний успешный тест, success rate, latency, доля технических ошибок и доступность. |
| Fallback policy | Какие задачи можно перенаправить на другую модель, какие требуют согласия пользователя, как меняется цена и качество. |

13. Управление качеством, повторами и отказами

## Неудачный результат — это не всегда техническая ошибка

Нужно разделить как минимум четыре ситуации: технический сбой запроса; задача завершилась, но файл не получен; модель сгенерировала результат, но он не соответствует ожиданиям пользователя; пользователь хочет дополнительный креативный вариант. Эти случаи нельзя обрабатывать одной кнопкой «повторить бесплатно», иначе себестоимость становится непредсказуемой.

| Случай | Рекомендация по кредитам | Сообщение пользователю |
| --- | --- | --- |
| Запрос не был принят провайдером / явная техническая ошибка до начала вычислений | Возвратить или снять резерв. | «Задача не запущена, кредиты восстановлены». |
| Задача запущена, но завершилась подтверждённой ошибкой провайдера | Сверить фактическое списание и правила; обычно восстановить кредиты, если результат не предоставлен. | «Провайдер завершил задачу ошибкой; кредиты восстановлены/проверяются». |
| Результат сгенерирован, но не нравится пользователю | Новая генерация — новая платная операция, если условия заранее не предусматривают гарантию. | «Можно изменить запрос и запустить новую версию за N кредитов». |
| Результат искажает критически важные свойства товара/лица/бренда | Дать возможность сообщить о проблеме; оценить сценарий и решить, нужен ли специализированный режим/возврат. | «Проверьте объект и детали: генеративная модель может менять исходные элементы». |
| Задача зависла или статус не обновляется | Сохранять резерв до разрешения статуса; запустить сверку и алерт. | «Задача всё ещё обрабатывается; не отправляйте повторный запрос». |

## Как уменьшить количество бесполезных попыток

Шаблоны промптов, привязанные к задачам, вместо пустого поля для всех.

Делить процесс на «черновик» и «финальную версию», если есть дешёвый и дорогой режимы.

Показывать пользователю, какие детали нужно сформулировать: что менять, что сохранить, стиль, движение, фон и кадрирование.

Давать подсказки на основе известных ограничений модели; избегать обещания полного сохранения деталей там, где модель его не гарантирует.

Сохранять успешный промпт и настройки, чтобы повторно получать похожий результат.

Измерять долю запросов, повторяемых с изменённым промптом, и находить причины: ошибка ожиданий, ошибка продукта, недостаток контроля или нестабильность модели.

14. Данные, безопасность, право и налоги

Этот раздел — перечень вопросов для проектирования и консультации со специалистом, а не юридическое заключение. Для российской аудитории особенно важно проверить обработку персональных данных, содержание пользовательских видео, права на исходники, условия AI-провайдера, рекламу и налоговую модель.

## Персональные данные и локализация

Если продукт собирает персональные данные граждан РФ, оператор должен определить законное основание и цели обработки, состав данных, сроки хранения, меры безопасности, порядок удаления и отношения с обработчиками. В 152-ФЗ есть требования к базам данных при сборе персональных данных граждан РФ; применимость и возможные исключения следует оценивать с юристом применительно к конкретной архитектуре и потоку данных [4].

Собрать минимальный набор личных данных: не запрашивать телефон, если он не нужен для конкретной функции.

Разместить понятные политику конфиденциальности и согласие/правовое основание для обработки.

Определить, где физически хранятся база пользователей, исходники и результаты; где происходит обработка AI-запросов.

До отправки файлов к Polza/дальше по цепочке выяснить, какие данные и файлы передаются, как долго хранятся, кто может иметь доступ и используются ли для обучения/логирования.

Предоставить механизм удаления файла и аккаунта, а также описать сроки очистки бэкапов и кэшированных результатов.

Если видео содержит лица, голос, документы, номера машин, детей или коммерческую тайну, предупреждать пользователя и реализовать ограничения для чувствительных сценариев.

Не предполагать, что маскирование в агрегаторе заменяет обязательства самого SaaS-оператора; проверить реальную работу и пределы маскирования.

## Что важно проверить в соглашении Polza AI

Пользовательское соглашение Polza AI в редакции от 28 июля 2026 года описывает сервис как технического посредника/прокси к моделям третьих лиц и прямо указывает, что состав поставщиков и моделей может меняться [2]. В соглашении также ограничивается ответственность сервиса за действия сторонних поставщиков, содержимое AI-результатов, соответствие результатов законодательству и последствия передачи персональных данных третьим системам [2].

Практические выводы: не продавать свой SaaS с безусловной гарантией доступности одной модели; иметь план перехода на альтернативу; проверять политику логирования/хранения и условия разрешённого коммерческого доступа; определить свою ответственность перед конечным пользователем и не переносить её на агрегатор. Юрист должен оценить, подходит ли конкретный тариф/API к сценарию, в котором доступ к модели опосредованно предоставляется конечным клиентам SaaS.

## Права на исходный контент и результат

Пользователь подтверждает, что имеет право загружать исходное видео, изображения, музыку, торговые знаки и изображения людей.

Не использовать клиентские исходники в рекламных кейсах без отдельного согласия.

Описать, что результат работы модели может содержать артефакты, не быть уникальным и требовать проверки человеком.

Не давать обещаний о полном переходе исключительных прав или свободном коммерческом использовании, пока условия модели и применимое право не проверены.

Установить политику запрещённого контента и процесса реагирования на жалобы правообладателей.

Если продукт генерирует или распространяет рекламные материалы, проверить актуальные требования к маркировке интернет-рекламы и работе с рекламными данными; они могут зависеть от канала и роли участников [5].

## Налоги и юридическая форма

Для модели в документе используется условный резерв 6% выручки только для чувствительности сценария. Он не означает, что любой владелец SaaS должен применять такой режим. Выбор ИП/ООО, УСН, учёт предоплаченных кредитов, возвраты, эквайринг, НДС и оформление документов зависят от конкретной деятельности, оборотов, контрагентов и структуры расходов.

ФНС описывает изменения порога освобождения от НДС при УСН: на 2026 год указан порог 20 млн ₽ дохода за 2025 год, на 2027 год — 15 млн ₽ дохода за 2026 год, далее порог меняется по годам. При достижении порога возникают дополнительные обязанности и выбор предусмотренных законом режимов НДС [6]. Поскольку финансовая модель роста может приближаться к порогу, бухгалтерскую проверку следует делать при создании компании и перед масштабированием.

## Минимальный пакет документов перед платным запуском

Публичная оферта или договор оказания услуги с ясным описанием кредитов, списаний, срока действия, ошибок и возвратов.

Политика обработки персональных данных, согласия и/или иные необходимые правовые основания.

Условия пользовательского контента: права пользователя, запрещённые сценарии, жалобы и удаление.

Правила хранения, удаления, бэкапов и передачи файлов третьим сторонам.

Политика возвратов, включая техническую ошибку, низкое качество результата и добровольное повторное создание.

Платёжные документы, чек/кассовые требования и порядок учёта предоплаченного баланса — проверить со специалистом.

Проверка условий Polza AI и конкретных моделей: коммерческий SaaS, субпользователи, безопасность, логирование, ограничения и поддержка.

15. Поддержка и операционные процессы

## Сценарии обращений в поддержку

| Обращение | Что требуется от системы | Ожидаемое действие команды |
| --- | --- | --- |
| Не проходит оплата | Код платёжной ошибки и статус платежа. | Проверить платёж, объяснить следующий шаг; не запускать задачу до подтверждённой оплаты. |
| Списались кредиты, результата нет | Внутренний task_id, внешний operation ID, состояние провайдера. | Провести сверку; вернуть/разблокировать кредиты согласно опубликованной политике. |
| Результат плохой | Исходник/промпт/модель/параметры и оценка клиента. | Классифицировать качество; объяснить ограничения; определить, есть ли дефект продукта или новая платная итерация. |
| Видео пропало или ссылка не работает | Статус файла и срок хранения. | Проверить storage и доступ; восстановить из источника, если возможно, или честно объяснить и применить политику компенсации. |
| Подозрение на злоупотребление | Аномальная частота, данные платежей и кредитный журнал. | Ограничить новые операции на время проверки согласно условиям сервиса. |

## Еженедельный операционный обзор

Расходы Polza и себестоимость операции по модели/параметрам.

Процент задач, завершившихся успехом, ошибкой и тайм-аутом.

Среднее время ожидания, 95-й перцентиль и число зависших задач.

Расходы на бесплатные операции и бонусные кредиты.

Оплаты, возвраты, жалобы на списание и chargeback.

Клиенты, повторные покупки, причины ухода и востребованные сценарии.

Наличие моделей/провайдеров, актуальность прайса, успех контрольного теста.

16. Метрики продукта и дашборд основателя

## Северная метрика

North Star Metric Количество финальных видео за неделю, которые клиент отметил как пригодные к использованию или экспортировал — при сохранении целевой contribution margin на финальный результат.

Количество генераций не должно становиться главной метрикой: больше генераций может означать, что модель не выдаёт нужный результат и пользователь тратит больше денег. Полезный финальный результат и стоимость его получения ближе к реальной ценности бизнеса.

## Набор метрик

| Направление | Метрики | Зачем |
| --- | --- | --- |
| Активация | Signup-to-upload, upload-to-first-task, first-result success, time-to-first-value. | Находит трение в первом опыте. |
| Качество | Доля пригодных результатов, попыток на финальный ролик, оценки качества по нише. | Показывает полезность модели/шаблона. |
| Экономика | COGS/request, COGS/useful video, gross margin, contribution margin, cost of free cohort. | Не позволяет наращивать убыточное использование. |
| Продажи | Paid conversion, ARPPU, attach rate разовых пакетов, renewal rate. | Проверяет готовность платить. |
| Удержание | Когортный retention D7/D30, 2-я покупка, месячный churn, expansion. | Даёт реальный LTV. |
| Маркетинг | CAC по каналу, стоимость активированного пользователя, payback, contribution LTV/CAC. | Отделяет охват от прибыльного привлечения. |
| Надёжность | API success rate, p95 latency, timeout, provider unavailable time. | Проверяет готовность сервиса к коммерческой эксплуатации. |
| Безопасность | Ошибки доступа, удаление файлов, незакрытые уязвимости, инциденты с данными. | Защищает пользователей и бизнес. |

## Определения событий аналитики

Названия ниже — пример единого словаря событий. Следует сохранять временную метку, user_id, project_id, task_id, модель, параметры, кредитную стоимость, фактические API-расходы и outcome, но не отправлять в продуктовую аналитику сами видео/чувствительные промпты без необходимости.

| Событие | Минимальные свойства |
| --- | --- |
| signup_completed | source, campaign, user_id |
| task_created | task_id, model_id, resolution, duration, estimated_credits |
| task_submitted | task_id, reserved_credits, provider_id |
| task_completed | task_id, status, duration_ms, actual_api_cost |
| result_exported | task_id, format, result_size |
| result_marked_usable | task_id, rating/category |
| credit_ledger_entry | user_id, task_id, amount, reason, idempotency_key |
| payment_succeeded | payment_id, gross_amount, plan_id, channel |
| payment_refunded | payment_id, amount, reason |
| subscription_renewed | user_id, plan_id, amount, cohort_month |

17. План запуска на 90 дней

| Период | Главная цель | Работы | Результат / критерий |
| --- | --- | --- | --- |
| Дни 1–14 | Проверить доступ, условия и проблему клиента | Связаться с Polza business support; проверить актуальный статус модели; сделать 30–50 тестовых операций; провести первые 10 интервью. | Письменные ответы по API и коммерческому сценарию; таблица себестоимости, качества и ошибок; 1–2 задачи для пилота. |
| Дни 15–30 | Подтвердить готовность платить | Ещё 5–10 интервью; демонстрации клиентам; лендинг; предзаказ/платный concierge-пилот; ручной учёт затрат. | 5–10 платящих пилотных клиентов либо чёткое решение сменить нишу/оффер. |
| Дни 31–45 | Описать MVP и закрыть риски | Спроектировать задачи, кредиты, storage, очередь, журнал расходов и биллинг; подготовить оферту и документы с юристом. | Backlog MVP, архитектурная схема, кредитные правила и обязательные документы. |
| Дни 46–65 | Построить закрытый MVP | Реализовать загрузку, создание задачи, async polling, журнал кредитов, историю, экспорт и админ-панель. | Закрытый релиз для первых клиентов с мониторингом и ручным аварийным контролем. |
| Дни 66–80 | Стабилизировать и улучшить результат | Проверка нагрузкой в безопасных пределах; мониторинг провайдера; улучшение шаблонов; проверка цен и списаний. | Измерены success rate, COGS полезного результата, технические ошибки и причины повторов. |
| Дни 81–90 | Решение о коммерческом запуске | Когортный анализ; ограниченный органический контент и партнёрские тесты; ревизия юридических условий. | Go/No-Go по порогам раздела 19; новый план роста на следующий квартал. |

## Необходимые роли

| Роль | На раннем этапе | Когда расширять |
| --- | --- | --- |
| Основатель / product owner | Интервью, позиционирование, ценообразование, метрики, приоритеты и продажи. | Сохранять ответственность за метрики даже при найме. |
| Full-stack разработчик | Веб-продукт, интеграция Polza, очередь, платежи, безопасность. | Подключить отдельного backend/infra инженера при росте нагрузки. |
| Дизайн / UX | Простые формы задач, кредитное подтверждение, сравнение результатов. | Подключать регулярно, когда есть подтверждённые сценарии. |
| Поддержка / операции | Обращения и ручное восстановление задач на пилоте. | Выделить роль при увеличении числа платящих и SLA. |
| Бухгалтер / юрист | Проверка правовой модели, налогов, оферты, персональных данных и рекламы. | Внешняя консультация до коммерческого запуска и при росте оборота. |

18. Реестр рисков и меры управления

| Риск | Вероятность / влияние | Сигнал раннего предупреждения | Мера управления |
| --- | --- | --- | --- |
| Polza/конкретная модель временно недоступна | Средняя / высокое | Ошибки или отсутствие результатов в smoke-test. | Проверять статус до запуска, иметь альтернативную модель/режим, не обещать SLA без договора. |
| Цена API выросла или тарификация поменялась | Средняя / высокое | Фактический COGS на задачу вырос более чем на 10–15%. | Версионированный прайс, лимиты, кредитные tiers, алерт и блокировка операции выше потолка. |
| Качество хуже ожиданий | Высокая / высокое | Много повторов, низкая доля полезных результатов. | Сузить задачу, улучшать шаблоны, не масштабировать до приемлемого cost/useful result. |
| Слишком дорогие пробники | Высокая / высокое | Много регистраций с дорогим использованием без оплаты. | Демо-видео, ограниченный пробник, лимиты, бонус после оплаты. |
| CAC выше contribution LTV / 3 | Высокая / высокое | Окупаемость канала ухудшается при масштабировании. | Прямые продажи и органические тесты, остановка канала, улучшение удержания/конверсии. |
| Один API-провайдер — единая точка отказа | Средняя / высокое | Временная недоступность, изменение условий. | Адаптеры моделей, регламент переключения, резервные тесты. |
| Требования к персональным данным/исходникам | Средняя / очень высокое | Нет понятной схемы хранения, удаления, соглашений и логирования. | Юридическая проверка, минимизация данных, сроки хранения, защищённое хранилище. |
| Нарушение прав на исходник/музыку/изображение | Средняя / высокое | Жалоба правообладателя или контент без разрешений. | Подтверждение прав, пользовательские условия, процесс жалоб и удаления. |
| Мошенничество/реферальные злоупотребления | Средняя / среднее | Много аккаунтов, аномальные промокоды и потребление кредитов. | Награды только за оплату, ограничения, журнал, ручная проверка. |
| Платежи/возвраты создают отрицательную маржу | Средняя / высокое | Высокие возвраты, спорные операции и эквайринг. | Прозрачное описание покупки, тестирование тарифов, документы и поддержка. |
| Неподходящее позиционирование «для всех» | Высокая / среднее | Просмотры есть, целевые оплаты низкие. | Одна ниша, ясная задача, конкретная демонстрация и интервью. |
| Слишком широкий MVP | Высокая / высокое | Разработка длится, а платящих клиентов нет. | Только функции, необходимые для повторяемого платного сценария. |

19. Критерии Go / No-Go

Следующие значения — управленческие ориентиры для принятия решения, а не универсальные отраслевые нормативы. Их цель — не позволить проекту перейти к масштабированию только потому, что MVP запущен и есть интерес пользователей.

| Область | Go — продолжать | No-Go / пересмотреть гипотезу |
| --- | --- | --- |
| Доступ к API | Условия коммерческого применения ясны; модель проходит регулярный smoke-test; цена видна и измеряется. | Нет подтверждения пригодности сценария, частые недоступности или неясные условия обработки данных. |
| Проблема клиента | Одна узкая повторяющаяся задача подтверждена 15–20 интервью и реальными примерами. | Большинство интересуется только бесплатным экспериментом; нет повторяемого use case. |
| Оплата | Есть 10–20 платящих клиентов/платных пилотов или сильный сигнал предоплаты. | Есть регистрации и похвалы, но нет готовности платить. |
| Качество | Доля полезных результатов достаточна, чтобы клиент хотел повторить задачу; причины отказов понятны. | Модель регулярно ломает критичные детали и не помогает даже с шаблонами. |
| Экономика | COGS полезного финального результата измерен; маржа после переменных расходов остаётся положительной с запасом. | Не удаётся удержать стоимость результата или кредитные списания вызывают недоверие. |
| Удержание | Первые когорты возвращаются/покупают повторно, есть объяснимая причина возврата. | Продукт используется один раз ради новизны, повторной задачи нет. |
| Привлечение | CAC измеряется на платящего клиента и укладывается в выбранную модель LTV/CAC. | Канал масштабируется только по регистрациям, а paid CAC выше contribution LTV. |
| Право и безопасность | Документы, хранение, права и контент-процесс прошли проверку специалиста. | Есть неразрешённые критические вопросы по файлам, данным или условиям провайдера. |

## Формула решения по каналу

Для каждого канала считать: CAC = все затраты канала / количество новых платящих клиентов. Contribution LTV = сумма прогнозируемого вклада после прямых расходов, платежей и применимых переменных налогов за срок жизни когорты. Канал можно расширять, когда contribution LTV / CAC устойчиво превышает выбранный ориентир, данные когорт не слишком малы и модель не ухудшается при увеличении бюджета.

20. Практические шаблоны: лендинг, outreach, интервью

## Черновик лендинга

Заголовок Создавайте больше вариантов рекламного видео — без сложного монтажа.

Подзаголовок: «Загрузите исходный ролик, опишите нужное изменение и получите AI-вариант с прозрачной стоимостью каждой попытки. История версий и экспорт — в одном рабочем пространстве».

Основной CTA: «Показать на моём видео» или «Посмотреть примеры». Не обещать бесплатную генерацию, пока не определены стоимость, лимит и правила триала.

### Блоки лендинга

Демонстрация до/после с указанием, что именно изменено.

Три прикладных сценария для выбранной ниши.

Как это работает: загрузить → выбрать задачу → увидеть цену → получить результат.

Ограничения и правила кредитов простым языком.

Кейсы/отзывы только реальных пилотов и с разрешением на публикацию.

Тарифы с примерами, сколько кредитов потребляет типовая операция.

FAQ об исходных видео, сроках хранения, коммерческом использовании и ошибках.

## Первое сообщение потенциальному клиенту

Шаблон outreach Здравствуйте! Я тестирую инструмент, который помогает быстрее делать короткие рекламные видео из исходных материалов. Сейчас ищу несколько SMM-специалистов/агентств для платного пилота: возьмём одну вашу реальную задачу, заранее согласуем критерии результата и покажем все расходы/итерации. Если формат вам актуален, можно прислать пример задачи или созвониться на 15 минут?

Персонализируйте первое предложение под бизнес клиента. Не используйте массовые шаблоны без контекста и не просите присылать конфиденциальный материал до того, как объяснили правила обработки и хранения.

## Скрипт демонстрации

1.	Спросить, какой результат для клиента считается пригодным.

2.	Показать короткий пример до/после и не скрывать артефакты.

3.	Выполнить одну задачу клиента только с разрешённым исходником.

4.	Показать кредитную стоимость до запуска и фактическую запись после завершения.

5.	Сравнить результат с текущим процессом: время, качество, число правок и стоимость.

6.	Предложить ограниченный платный пилот с фиксированными условиями, не бесконечный бесплатный доступ.

## Короткий опрос после результата

1.	Насколько результат соответствует задаче: 1–5?

2.	Можно ли использовать его после небольшой правки? Да / Нет / Не уверен.

3.	Что мешает опубликовать результат?

4.	Какую часть результата вы бы хотели контролировать точнее?

5.	Сколько попыток вы готовы оплачивать для получения такого результата?

6.	Как часто возникает такая задача и какой бюджет у неё сегодня?

7.	Купили бы вы ещё пакет кредитов для этой задачи? Почему?

21. Допущения, которые требуется проверить

| Допущение | Текущий статус | Как проверить | Когда проверить |
| --- | --- | --- | --- |
| Gemini Omni доступен через Polza на коммерческой основе | Не подтверждено; каталог описывает модель, статус нужно перепроверить. | Письменный ответ поддержки + тест запросов; уточнить SaaS-сценарий с конечными пользователями. | До архитектуры и платежей. |
| Операция обходится примерно в 110 ₽ | Гипотеза/пример для модели. | 30–50 тестовых задач; выгрузка фактических списаний и инфраструктуры. | До утверждения кредитных tiers. |
| 10 ₽ инфраструктуры достаточно | Гипотеза. | Измерить хранение, загрузку, скачивание, фоновые задачи и бэкапы. | Во время пилота. |
| Starter за 2 490 ₽ найдёт спрос | Гипотеза. | Платный пилот/пакет для квалифицированных клиентов; фиксировать причины отказа. | Первые 30 дней. |
| Среднее число попыток на финальный ролик — 2–4 | Гипотеза исходного плана. | Связать task_id с финальным проектом и оценкой пригодности; анализировать по нише. | После 20–50 финальных роликов. |
| Churn 25% в месяц | Гипотеза. | Когортный retention и повторная покупка. | После появления когорт. |
| Конверсия регистрации в оплату 3% | Гипотеза. | Разделять канал, сегмент, активацию и триал. | После 100+ релевантных регистраций. |
| CAC около 1 850 ₽ достижим | Целевое ограничение, не факт. | Все затраты канала / новые платящие аккаунты. | После первых платных тестов. |
| Селлеры готовы покупать AI-редактирование | Гипотеза сегмента. | Тест на реальных товарах и критериях сохранения внешнего вида. | Во время discovery. |
| Разрешено передавать пользовательские видео через текущий аккаунт/API Polza | Требует письменной проверки. | Проверить договор, данные, логирование, хранение и ограничения. | До публичного запуска. |

22. Источники и ссылки

Все источники проверялись 11 октября 2026 года. Стоимости и статусы поставщиков изменяемы; перед публикацией прайса или запуском API необходимо открыть актуальную страницу и выполнить тест. В документе факты с открытых страниц отделены от коммерческих гипотез.

[1] Polza AI — страница модели Gemini Omni 1.1 Flash. Идентификатор, диапазон цен, параметры и пример Media API. https://polza.ai/models/google/gemini-omni-1.1-flash

[2] Polza AI — пользовательское соглашение, редакция от 28 июля 2026 года. Статус технического посредника, изменение списка моделей и ограничения ответственности. https://polza.ai/documents/user-agreement

[3] Polza AI — каталог/подборка видеомоделей. Описание асинхронной постановки задачи через Media API и получения результата по ID операции. https://polza.ai/collections/video

[4] Федеральный закон № 152-ФЗ / официальный правовой текст на сайте Минтруда. Обработка персональных данных и требования к базам данных. https://mintrud.gov.ru/docs/laws/130

[5] Руководство по маркировке интернет-рекламы от оператора рекламных данных. Для юридического применения сверять с действующим законом и юристом. https://ord-a.ru/help/wiki/korotko-o-novom-zakone/

[6] ФНС России — НДС при УСН; пороги и правила освобождения/перехода на НДС для 2026 и последующих годов. https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/taxes/nds_usn/

[7] Google AI for Developers — официальный прайс Gemini API; Gemini Omni Flash: $1,50/млн входных токенов, $17,50/млн выходных видеотокенов; эффективная цена около $0,10/с видео 720p. https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing

[8] Polza AI — страница моделей Google и API-примеры для общего API-адреса и типов эндпоинтов. https://polza.ai/providers/google

Примечание: страница Google помогает понять исходную тарифную логику, но расходы через Polza зависят от прайса/поставщика и параметров конкретного запроса. Не переносите долларовые значения из Google напрямую в российский тариф, пока не сверена фактическая цена Polza.

A. Чек-лист перед коммерческим запуском

☐  Проверена доступность выбранной модели; есть повторяемый smoke-test и ответственный за мониторинг.

☐  Получен ответ Polza по допустимости коммерческого SaaS-сценария с конечными пользователями.

☐  Измерена стоимость операций при реальных параметрах и создана версия таблицы цен.

☐  Есть кредитная логика по ожидаемой стоимости и предупреждение пользователю до подтверждения.

☐  Есть защита от отрицательного баланса, параллельных списаний, повторных callback и дублированных задач.

☐  Все задачи асинхронны и переживают закрытие вкладки/перезапуск воркера.

☐  Исходники и результаты хранятся в объектном хранилище с ограниченными ссылками и политикой удаления.

☐  Проведена проверка приватности и персональных данных; политика и согласия подготовлены.

☐  Проверены права на исходные файлы, музыку, бренды и изображения людей; есть процесс жалоб.

☐  Оферта содержит цену, кредитные правила, ошибки, возвраты и срок хранения.

☐  Платежи и чеки проверены с бухгалтером/платёжным провайдером.

☐  Настроена аналитика полного пути от регистрации до повторной оплаты.

☐  Есть инструкции по техническим сбоям и восстановлению кредитов.

☐  Есть уведомления о резком росте COGS, error rate и нештатном потреблении.

☐  Есть резервная модель/план ручной обработки или понятное действие при отказе провайдера.

☐  Не обещается неограниченная генерация, идеальный результат или фиксированный срок без подтверждения.

☐  Проведены тесты на максимальный размер файла, форматы и некорректные входные данные.

☐  Есть пользовательский способ удалить проект и запросить удаление данных.

☐  Критерии Go/No-Go согласованы до масштабирования рекламы.

☐  Первые пользователи дали оплату или предоплату, а не только положительные отзывы.

B. Словарь основных метрик

| Термин | Определение для проекта |
| --- | --- |
| API COGS | Фактическая стоимость провайдера на одну операцию в конкретной модели и параметрах. |
| COGS / финальное видео | Сумма API, инфраструктуры и иных прямых расходов по всем попыткам, разделённая на число финальных роликов, которые пользователь признал пригодными. |
| Gross Profit | Выручка за вычетом прямых расходов COGS. |
| Gross Margin | Gross Profit / выручка. |
| Contribution Margin | Выручка минус COGS, платёжные комиссии и другие переменные расходы, включая применимые налоги, в принятой управленческой модели. |
| ARPU | Средняя выручка на пользователя; нужно явно определить, считаются ли только платящие или вся активная база. |
| ARPPU | Средняя выручка на одного платящего пользователя за период. |
| CAC | Полные расходы на привлечение / число новых платящих клиентов, полученных от этого канала. |
| LTV | Ожидаемая суммарная ценность клиента за весь срок жизни; различать валовой LTV и contribution LTV. |
| Churn | Доля платящих клиентов, переставших платить/использовать сервис за период; событие оттока определяется явно. |
| Retention | Доля исходной когорты, которая остаётся активной или платящей через выбранный промежуток времени. |
| Payback period | Сколько времени нужно, чтобы накопленный вклад клиента покрыл стоимость привлечения. |
| Cohort | Группа пользователей, объединённая датой регистрации/первой оплаты или каналом привлечения. |
| North Star Metric | Ключевая метрика ценности продукта; здесь — число полезных финальных видео при соблюдении целевой маржи. |

# Заключение

Это проект, который стоит проверять короткими платными экспериментами, а не запускать на основании одной таблицы тарифов. Самые важные шаги — убедиться в устойчивом и допустимом доступе к API через Polza, сузить начальную аудиторию, измерить стоимость полезного результата, сделать кредиты зависимыми от стоимости операции и доказать повторное использование продукта.

Главная цель первых 90 дней — не большое количество регистраций и не ширина списка функций. Цель — найти повторяемую задачу, за которую конкретные клиенты готовы платить; получить приемлемое качество результата; считать себестоимость каждой попытки; обеспечить положительный вклад после переменных расходов; и убедиться, что люди возвращаются.

Решение Запускать ограниченный MVP — да. Масштабировать рекламу и строить универсальный редактор до подтверждения спроса и экономики — нет.